融合动态履约仿真与公平重排的
外卖三方可解释推荐系统

课程大作业调研与立项报告（修订版）

用户 × 商家 × 骑手 的多主体推荐、订单履约匹配与系统级仿真评估

| 项目项 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 建议题目 | FoodFlow: 外卖三方推荐与动态履约仿真系统 |
| 课程方向 | 推荐系统工程实践 / 多目标推荐 / 仿真评估 |
| 小组人数 | 4 人 |
| 建议周期 | 1 周完成基础版；2 周完成增强版 |
| 核心改进 | 从“推荐结果评估”升级为“推荐-下单-派单-配送状态更新”的系统级评估 |
| 生成日期 | 2026 年 6 月 1 日 |

修订说明：原报告已经包含三方推荐、履约约束、公平重排和可解释输出，但评估体系偏向静态离线推荐。本修订版将“动态配送仿真与系统级评估”作为核心创新点，明确模拟推荐策略运行后的整体平台效果，避免只用 Recall@K、NDCG@K 等传统指标评价外卖场景。

# 1. 项目摘要

本项目拟实现一个面向外卖平台的多主体推荐与履约匹配系统。系统同时考虑用户、商家和骑手三类主体：用户需要口味和价格匹配的商家，商家需要合理曝光和稳定订单，骑手需要距离合理、负载可控且收益可接受的订单。与普通用户-物品推荐不同，外卖推荐结果会进一步触发真实履约流程，因此本项目不只评估推荐列表命中率，还通过动态仿真检验推荐与派单策略在一段时间内对平台整体运行效果的影响。

# 1.1 核心结论

本报告建议将选题从“外卖三方可解释推荐系统”进一步明确为“融合动态履约仿真与公平重排的外卖三方可解释推荐系统”。项目主线包括用户侧推荐、订单-骑手匹配、三方重排、动态配送仿真和系统级指标评估。

| 模块 | 核心目标 | 基础版产出 | 增强版产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户-商家/菜品推荐 | 预测用户当前情境下可能选择的商家/菜品 | Popular、Repeat、ItemCF、UserOnly | LightGBM/LightFM 或双塔向量召回 |
| 订单-骑手匹配 | 为真实产生的订单选择合适骑手 | 规则 ETA + 最近/最小 ETA/负载感知 | 批量最大权匹配 + 接单概率估计 |
| 三方多目标重排 | 平衡用户偏好、商家公平和履约可行性 | 加权重排公式 | 权重敏感性 + Pareto 对比 |
| 动态配送仿真 | 模拟策略运行后的系统效果 | 离散时间步仿真器 | 午餐/晚餐高峰仿真 + 事件驱动状态更新 |
| 系统级评估 | 回答“策略是否让平台整体更好” | 完成订单数、超时率、平均送达时间 | 平台效用、骑手收入公平、商家曝光 Gini |

# 2. 为什么需要从“离线推荐评估”升级到“动态履约仿真”

传统推荐指标回答的是：真实下单商家是否出现在推荐列表中，或者命中项排序是否靠前。这对于评估用户偏好模型是必要的，但不足以评估外卖平台的实际运行效果。

外卖推荐的特殊性在于：推荐结果会改变订单产生位置与时间分布，进而影响骑手派单、配送距离、超时风险、骑手负载和商家曝光。如果只看推荐命中率，可能出现用户喜欢但距离远、骑手不足、最终超时率升高的情况。

因此，本项目的评估应该分为两层：第一层是离线推荐准确性，证明推荐不是随机的；第二层是动态系统仿真，证明推荐和派单策略进入履约流程后能提升平台综合效用。

# 2.1 原报告的优点与不足

优点：原报告已经建立了“用户-商家-骑手”三方框架，明确了用户侧推荐、骑手匹配、三方重排和可解释输出，适合作为课程大作业的主体结构。

不足：第 8 章虽然列出了 Recall@K、NDCG@K、MRR@K、Avg ETA、Load Std、曝光公平性等指标，但它们多数仍是静态指标，没有真正模拟“订单持续到达、骑手状态变化、派单影响后续可用性”的动态过程。

修订方向：保留推荐指标，但新增“动态配送仿真环境”和“系统级综合效用指标”，把项目从推荐列表评估扩展为推荐策略运行评估。

# 3. 相关问题调研

外卖推荐与普通电商推荐的差异主要体现在三方面：多边市场、多目标优化和强时空履约。调研结论不是为了复现工业级系统，而是为课程项目选择“足够真实、又能落地”的建模边界。

| 问题方向 | 已有研究/资料启发 | 对本项目的启发 |
| --- | --- | --- |
| 三边市场推荐 | Uber Eats / DoorDash / Grubhub 等平台属于消费者、餐厅和配送伙伴共同参与的三边市场，多边市场推荐需要同时考虑不同主体效用。 | 本项目将最终排序拆成 UserScore、MerchantScore、RiderScore 和 PlatformScore，而不是只优化用户点击/下单。 |
| 多目标分层推荐 | MOHR 等工作将多边市场推荐建模为多目标分层排序问题，强调消费者体验、餐厅曝光和平台长期价值之间的权衡。 | 课程项目可使用轻量加权重排和约束过滤，避免直接复现复杂工业模型。 |
| 复购与探索 | 食物外卖有显著复购行为，但用户也需要探索新商家；repeat 与 exploration 受情境影响不同。 | 评估时区分 Repeat Recall 与 Explore Recall，避免系统只推荐历史复购店。 |
| 履约与调度 | 即时配送涉及订单-骑手分配、路径、时间窗和动态状态更新，接近在线调度或车辆路径问题。 | 本项目不做复杂路径规划，但用离散时间仿真评价派单策略对 ETA、超时和负载的影响。 |
| 公平与曝光 | 热门商家容易获得过多曝光，推荐系统可能加剧 popularity bias。 | 加入商家曝光 Gini、长尾曝光率和重排公平项。 |
| 可解释推荐 | 外卖推荐的解释可以来自口味、距离、价格、评分、配送时间和骑手可用性。 | 使用模板解释，确保解释字段与打分项一致。 |

## 3.1 可引用的数据与论文资料

| 资料 | 关键内容 | 项目使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Takeout Recommendation Dataset (TRD), Zenodo | 美团外卖北京 11 个商圈、2021-03-01 至 2021-03-28 订单与元信息，前三周训练、最后一周测试。 | 作为用户-商家/菜品推荐主数据；用时间切分做离线评估。 |
| Recommender for Its Purpose / Right Tool, Right Job | 强调外卖中的复购与探索行为差异，TRD 可作为实验数据之一。 | 增加 Repeat/Explore 分组指标与复购召回、探索重排项。 |
| Recommending for a Multi-Sided Marketplace: MOHR | 将 food delivery 推荐视作多边市场、多目标推荐问题。 | 支撑“三方效用 + 多目标重排”的选题合理性。 |
| Uber Eats food discovery 技术文章 | 工业实践中会结合用户偏好、餐厅多样性和 marketplace health。 | 支撑商家公平、长尾曝光和多目标排序。 |
| Meituan-INFORMS TSL Research Challenge | 面向即时配送的真实运营级数据，强调订单-骑手分配和履约优化。 | 作为增强版参考；基础版使用合成骑手和仿真器降低风险。 |

# 4. 问题定义与建模层次

为了保证课程项目可交付，本报告把问题建模分成三个版本：简易版、可展示版和增强版。基础实现先保证闭环，再逐步增加动态仿真和系统级评估。

| 版本 | 适用周期 | 核心问题 | 实现方式 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 简易版 | 3-5 天 | 给用户推荐商家，并为模拟订单推荐骑手 | 静态 Top-K 推荐 + 单订单骑手匹配 | Recall@K、NDCG@K、Avg ETA、骑手负载 |
| V2 可展示版 | 1 周 | 一批订单如何分配给一批骑手更优 | 批量订单-骑手二分图匹配 + 三方重排 | 平均送达时间、超时率、未分配订单、负载标准差 |
| V3 增强版 | 2 周 | 推荐策略长期运行是否改善平台整体效果 | 离散时间动态仿真 + 状态更新 + 综合效用 | 完成订单数、平台效用、商家曝光 Gini、骑手收入/负载公平 |

## 4.1 实体与状态

用户 User：历史订单、常点品类、消费水平、常用地址、当前时段、复购倾向、探索倾向。

商家 Merchant / POI：品类、品牌、评分、价格、位置、出餐时间、历史订单量、当前可服务能力。

菜品 Dish / SPU：名称、价格、品类、配料、口味标签，主要用于细粒度解释。

骑手 Rider：当前位置、在线状态、当前负载、服务半径、速度、接单率、评分、预计空闲时间。

订单 Order：用户位置、商家位置、下单时间、期望送达时间、配送费、当前状态。

## 4.2 推荐与履约联合目标

本项目不是单一最大化推荐命中率，而是最大化平台综合效用。可以把目标写成：

Maximize  Sum_t PlatformUtility_t

PlatformUtility_t =
    λ1 * UserSatisfaction_t
  + λ2 * OnTimeOrders_t
  + λ3 * CompletedOrders_t
  + λ4 * MerchantFairness_t
  - λ5 * TimeoutOrders_t
  - λ6 * RiderLoadImbalance_t
  - λ7 * ExcessiveDeliveryDistance_t

其中 UserSatisfaction 可以由用户侧推荐分、是否命中真实下单、是否在可接受价格/品类范围内估计；OnTimeOrders 和 TimeoutOrders 来自配送仿真；MerchantFairness 和 RiderLoadImbalance 则反映平台长期健康。

# 5. 算法设计

图 1  系统总体流程：推荐、履约约束、三方重排与动态评估形成闭环。

## 5.1 用户-商家召回

召回阶段从大量商家中生成候选集合。建议实现 Popular、Repeat、Category 和 ItemCF 四路召回。Popular 作为非个性化 baseline；Repeat 体现外卖复购；Category 用用户常点品类召回；ItemCF 用用户共同下单行为计算商家相似度。

## 5.2 用户偏好排序

基础版采用可解释加权公式；增强版可用逻辑回归或 LightGBM 学习权重。打分项包括品类偏好、复购偏好、价格匹配、时段匹配、商家质量和探索项。

UserScore(u, m, c) =
    w1 * CategoryPref(u, m)
  + w2 * RepeatPref(u, m)
  + w3 * PriceFit(u, m)
  + w4 * TimeFit(u, m, c)
  + w5 * MerchantQuality(m)
  + w6 * Novelty(u, m)

## 5.3 订单-骑手匹配

骑手匹配不是简单选择最近骑手，而应同时考虑距离、预计到达时间、当前负载、可靠性和接单概率。基础版可使用规则估计 ETA；增强版可加入回归模型或批量最大权匹配。

RiderScore(o, r) =
    a1 * PickupDistanceScore(o, r)
  + a2 * DeliveryTimeScore(o, r)
  + a3 * RiderReliability(r)
  + a4 * LoadBalance(r)
  + a5 * AcceptanceProb(o, r)

ETA(o, r) = rider_to_store_time + store_prep_time
          + store_to_user_time + peak_hour_penalty

## 5.4 三方多目标重排

三方重排是连接推荐与履约的关键模块。对于每个候选商家，系统先模拟该商家产生订单后可匹配的最佳骑手，再将用户偏好、商家公平、骑手履约与平台目标综合成最终分。

FinalScore(u, m, r, c) =
    α * UserScore(u, m, c)
  + β * MerchantScore(m)
  + γ * RiderScore(o, r)
  + δ * PlatformScore(u, m, r, c)

| 分数项 | 含义 | 可实现特征 |
| --- | --- | --- |
| UserScore | 用户是否喜欢商家/菜品 | 品类、复购、价格、时段、质量、探索 |
| MerchantScore | 商家质量与曝光公平 | 评分、长尾加权、曝光惩罚、商家当前拥堵 |
| RiderScore | 骑手是否适合配送订单 | 距离、ETA、负载、接单率、评分 |
| PlatformScore | 平台综合履约质量 | 超时风险、服务半径、完成概率、拥堵惩罚 |

# 6. 动态配送仿真环境

这一章是修订版报告的核心。仿真器的目标不是完全复刻真实外卖平台，而是在课程项目范围内验证：不同推荐与派单策略在运行一段时间后，是否能改善平台整体效果。

图 2  动态配送仿真循环：策略产生订单，订单影响骑手状态，状态反过来影响下一轮推荐与派单。

## 6.1 仿真时间与场景

建议模拟午餐高峰 11:00-13:00 或晚餐高峰 17:00-19:00。每 1 分钟或 5 分钟作为一个时间步。每个时间步生成若干用户请求，根据推荐策略生成推荐列表，再用用户选择模型决定是否下单。

## 6.2 用户选择模型

基础版可以简化：测试集中用户真实下单商家若出现在 Top-K 中，则认为用户下单；否则以较低概率选择推荐列表中的高分商家。增强版可以使用 softmax 选择模型，让 FinalScore 更高的商家被选择概率更大。

## 6.3 骑手状态更新

骑手接单后 current_load 增加，预计完成时间更新；订单完成后骑手位置移动到顾客位置，current_load 减少。若 ETA 超过承诺时间，则记录超时。若没有可用骑手，则订单进入未分配或延迟状态。

for t in simulation_time_steps:
    requests = generate_user_requests(t)
    for user in requests:
        rec_list = recommend_merchants(user, context_t)
        chosen_merchant = user_choice_model(user, rec_list)
        if chosen_merchant is not None:
            new_orders.append(create_order(user, chosen_merchant, t))

    assignments = assign_orders_to_riders(new_orders, online_riders, policy)
    update_rider_states(assignments, t)
    update_order_states(assignments, t)
    log_metrics(t, orders, riders, merchants)

## 6.4 三种可落地仿真复杂度

| 复杂度 | 怎么做 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态单轮 | 每个用户推荐一次，选中商家后匹配一个骑手 | 最简单，容易调通 | 不能体现后续状态影响 | 必须实现 |
| 批量匹配 | 每轮生成一批订单和骑手，用贪心或二分图匹配 | 体现订单竞争骑手资源 | 状态仍较粗糙 | 一周版重点 |
| 多时间步动态 | 连续模拟高峰期，更新骑手位置、负载和商家曝光 | 最能回答系统是否更优 | 实现和调参稍复杂 | 两周版推荐 |

# 7. 实验设计与评估体系

评估应分成三层：推荐侧、履约侧、系统侧。传统推荐指标仍然需要保留，但不能作为唯一结论。最终答辩时应强调：Ours-Full 不一定在 Recall@10 上最高，但如果它显著降低超时率、提升骑手负载均衡和商家曝光公平，则更符合外卖平台的真实目标。

| 层次 | 指标 | 解释 | 期望方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐侧 | Recall@K / NDCG@K / MRR@K | 衡量真实下单商家是否被推荐且排序靠前 | 越高越好 |
| 推荐侧 | Repeat Recall / Explore Recall | 区分复购商家与新商家探索效果 | 越高越好 |
| 商家侧 | Coverage / Long-tail Exposure | 推荐覆盖商家数量和长尾商家曝光 | 越高越好 |
| 商家侧 | Exposure Gini / Exposure Std | 曝光是否过度集中在头部商家 | 越低越公平 |
| 履约侧 | Average Delivery Time / Avg ETA | 平均预计或实际送达时间 | 越低越好 |
| 履约侧 | Timeout Rate / On-time Rate | 超时比例与准时比例 | 超时越低，准时越高 |
| 骑手侧 | Load Std / Income Std | 骑手负载或收益分布均衡性 | 越低越公平 |
| 系统侧 | Completed Orders / Throughput | 单位时间完成订单数 | 越高越好 |
| 系统侧 | Platform Utility | 综合用户满意、准时、完成数、公平和惩罚 | 越高越好 |

## 7.1 对比实验设计

| 实验组 | 推荐策略 | 骑手策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Random + Nearest | 随机商家 | 最近骑手 | 最低基线 |
| Popular + Nearest | 热门商家 | 最近骑手 | 非个性化强基线 |
| ItemCF + Nearest | 协同过滤 | 最近骑手 | 传统推荐基线 |
| UserOnly + MinETA | 只考虑用户偏好 | 最小 ETA | 观察只优化用户侧的履约后果 |
| Ours w/o Fairness | 用户偏好 + 骑手约束 | 负载感知 | 验证商家公平项作用 |
| Ours w/o Rider | 用户偏好 + 商家公平 | 最近骑手 | 验证履约约束作用 |
| Ours-Full | 用户偏好 + 商家公平 + 骑手履约 + 平台效用 | 负载感知/最大权匹配 | 最终方法 |

## 7.2 结果表格模板

最终报告应至少给出两张表：一张是离线推荐效果，一张是动态仿真效果。即使推荐准确率略有下降，只要系统级指标改善，也可以形成有说服力的分析。

| 方法 | Recall@10 | NDCG@10 | MRR@10 | Coverage | Explore Recall@10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Random | - | - | - | - | - |
| Popular | - | - | - | - | - |
| ItemCF | - | - | - | - | - |
| UserOnly | - | - | - | - | - |
| Ours-Full | - | - | - | - | - |

| 策略 | 完成订单数 | 平均送达时间 | 超时率 | 骑手负载 Std | 商家曝光 Gini | 平台效用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UserOnly + Nearest | - | - | - | - | - | - |
| UserOnly + MinETA | - | - | - | - | - | - |
| Ours w/o Rider | - | - | - | - | - | - |
| Ours w/o Fairness | - | - | - | - | - | - |
| Ours-Full | - | - | - | - | - | - |

# 8. 数据方案与可行性

基础数据建议仍然采用 TRD 作为用户-商家/菜品推荐数据。由于公开数据通常缺少完整骑手状态，本项目采用“真实推荐数据 + 合成骑手状态 + 动态仿真”的折中方案。这个方案可控、可解释，也更适合课程交付。

| 数据 | 来源/生成方式 | 用途 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户、商家、菜品、订单 | TRD 数据集 | 训练推荐模型、构造用户画像、时间切分测试 | 抽样 1-5 万订单，避免数据处理过重 |
| 骑手位置与状态 | 按商圈和时间段合成 | ETA、负载、匹配、仿真状态更新 | 设置合理范围，报告中说明合成规则 |
| 商家出餐时间 | 按品类/高峰期规则生成 | ETA 估计与超时风险 | 基础版固定均值，增强版加入随机扰动 |
| 用户请求流 | 从测试集订单或按时段采样 | 动态仿真输入 | 优先使用测试集真实时间分布 |

# 9. 工程实现方案

| 模块 | 文件 | 主要函数 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据处理 | preprocess.py | load_trd(), build_features(), split_by_time() | P0 |
| 骑手生成 | rider_sim.py | generate_riders(), update_rider_state() | P0 |
| 召回排序 | recall.py / ranker.py | popular(), repeat(), itemcf(), calc_user_score() | P0 |
| 骑手匹配 | rider_match.py | estimate_eta(), rider_score(), assign_order() | P0 |
| 三方重排 | rerank.py | final_score(), fairness_penalty() | P0 |
| 动态仿真 | simulator.py | run_simulation(), step(), log_metrics() | P1 |
| 指标计算 | metrics.py | recall_at_k(), timeout_rate(), platform_utility() | P0 |
| 解释生成 | explain.py | generate_reason() | P1 |
| 展示页面 | app.py | Streamlit panels | P1 |

foodflow/
├── data/
│   ├── raw/                  # TRD 原始文本
│   ├── processed/            # 清洗后的 users/merchants/orders/riders
│   └── sample/               # 演示用小数据
├── src/
│   ├── preprocess.py
│   ├── recall.py
│   ├── ranker.py
│   ├── rider_sim.py
│   ├── rider_match.py
│   ├── rerank.py
│   ├── simulator.py
│   ├── metrics.py
│   └── explain.py
├── experiments/
│   ├── run_offline_eval.py
│   ├── run_assignment_eval.py
│   └── run_simulation_eval.py
├── app.py
├── outputs/
│   ├── results.csv
│   └── figures/
└── README.md

# 10. 一周与两周实施计划

| 时间 | 目标 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 定题、下载/抽样数据、确认字段、画架构 | 数据字典、README 初稿、架构图 |
| 第 2 天 | 清洗 TRD、生成用户/商家特征、生成骑手状态 | processed CSV、riders.csv |
| 第 3 天 | 完成 Popular/Repeat/ItemCF/UserOnly 与离线推荐指标 | baseline 结果表 |
| 第 4 天 | 完成 ETA、骑手匹配、单轮派单指标 | rider_match.py、Avg ETA/Load Std |
| 第 5 天 | 完成三方重排、解释、消融实验 | rerank.py、explain.py、ablation 结果 |
| 第 6 天 | 完成动态仿真器和系统级指标 | simulator.py、平台效用结果表 |
| 第 7 天 | 完成 Streamlit、报告、PPT、演示彩排 | 可运行 demo、最终报告和 PPT |

## 10.1 两周增强项

加入 LightGBM 或逻辑回归排序模型，与规则加权模型对比。

把骑手匹配从单订单贪心升级为批量最大权二分图匹配。

加入权重敏感性实验，观察 α、β、γ、δ 变化对 Recall、超时率、公平性的影响。

增加午餐高峰和晚餐高峰两种仿真场景，比较不同订单密度下策略稳定性。

加入失败案例分析：例如用户偏好高但履约风险大，系统为何降权。

# 11. 展示设计

| 页面 | 展示内容 | 为什么适合答辩 |
| --- | --- | --- |
| 用户画像页 | 常点品类、消费水平、复购/探索比例、常用时段 | 解释用户偏好来源 |
| 推荐结果页 | Top-K 商家、用户分、履约分、最终分、解释 | 展示三方重排不是黑箱 |
| 模拟下单页 | 用户选择商家后生成订单，显示候选骑手 | 体现从推荐进入履约 |
| 骑手匹配页 | 骑手位置、负载、ETA、接单率、最终匹配 | 展示双向匹配和负载均衡 |
| 仿真结果页 | 不同策略的完成订单数、超时率、平均送达时间、平台效用 | 回答“系统是否整体更优” |
| 重排对比页 | UserOnly 排序 vs Ours-Full 排序 | 展示用户偏好与履约约束的冲突和取舍 |

# 12. 风险、边界与解决方案

| 风险 | 表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 真实三方数据不完整 | TRD 有用户和商家，但缺少真实骑手状态 | 明确采用合成骑手 + 仿真，增强版参考 TSL 数据结构 |
| 仿真过于复杂 | 路径规划、实时调度和强化学习超出课程范围 | 只做离散时间、简化距离、规则 ETA 和有限状态更新 |
| 指标互相冲突 | Recall 提升可能导致 ETA 或公平变差 | 使用多指标展示，并解释 Pareto trade-off |
| 结果不一定全面优于 baseline | Ours 可能牺牲部分推荐准确率 | 强调平台综合效用，而不是单一指标最优 |
| 解释与分数不一致 | 模板解释如果随意生成会显得生硬 | 解释只引用真实参与打分的 top 特征 |

# 13. 可直接写入报告的核心论述

对于外卖推荐系统，仅使用 Recall@K、NDCG@K、MRR@K 等传统离线推荐指标是不充分的。原因在于，外卖推荐结果会进一步影响订单履约过程，包括骑手分配、预计送达时间、超时风险、骑手负载均衡以及商家曝光公平性。因此，本项目除进行离线推荐评估外，还构建轻量级动态配送仿真环境，将推荐策略产生的订单输入到骑手匹配模块中，并在多个时间步内更新骑手状态和订单状态。最终通过完成订单数、平均配送时间、超时率、骑手负载标准差、商家曝光公平性和平台综合效用等系统级指标，评估不同推荐与派单策略对整体平台运行效果的影响。

# 14. 参考资料

Takeout Recommendation Dataset (TRD) from Meituan Takeout app. Zenodo, 2023. https://zenodo.org/records/8025855

Jiayu Li, Aixin Sun, Weizhi Ma, Peijie Sun, Min Zhang. Recommender for Its Purpose: Repeat and Exploration in Food Delivery Recommendations. arXiv:2402.14440, 2024.

Jiayu Li et al. Right Tool, Right Job: Recommendation for Repeat and Exploration Consumption in Food Delivery. RecSys 2024.

Yuyan Wang, Long Tao, Xian Xing Zhang. Recommending for a Multi-Sided Marketplace: A Multi-Objective Hierarchical Approach. Marketing Science, 2024.

Uber Engineering. Food Discovery with Uber Eats: Recommending for the Marketplace, 2018.

Meituan-INFORMS-TSL Research Challenge. https://github.com/meituan/Meituan-INFORMS-TSL-Research-Challenge/

Meituan Technical Blog. MTGR: Meituan Takeout Generative Recommendation Scaling Law Practice, 2025.

# 附录 A. 最低可交付验收清单

能够读取 TRD 抽样数据，生成用户、商家、订单和骑手状态表。

至少实现 Random、Popular、ItemCF/UserOnly 和 Ours-Full 四类方法。

能够输出用户-商家 Top-K 推荐列表及推荐解释。

能够模拟下单，并为订单分配骑手，输出 ETA、负载和是否超时。

能够运行至少一个动态仿真实验，比较不同策略的系统级指标。

最终报告同时包含推荐指标、履约指标和系统级指标，而不是只写 Recall/NDCG。

Streamlit 页面能展示一个完整流程：用户画像 -> 推荐商家 -> 模拟下单 -> 骑手匹配 -> 仿真结果。

# 附录 B. 平台综合效用示例

def platform_utility(metrics):
    return (
        0.25 * metrics['user_satisfaction']
      + 0.25 * metrics['on_time_rate']
      + 0.20 * metrics['completion_rate']
      + 0.15 * (1 - metrics['merchant_exposure_gini'])
      + 0.10 * (1 - metrics['rider_load_cv'])
      - 0.05 * metrics['avg_excess_distance_norm']
    )

# 附录 C. 动态仿真核心伪代码

class DeliverySimulator:
    def __init__(self, users, merchants, riders, orders_test, policy):
        self.users = users
        self.merchants = merchants
        self.riders = riders
        self.policy = policy
        self.clock = 0
        self.active_orders = []
        self.logs = []

    def step(self, t):
        requests = sample_requests_from_test_orders(t)
        new_orders = []
        for req in requests:
            recs = self.policy.recommend(req.user, context={'time': t})
            merchant = choice_model(req.user, recs)
            if merchant:
                new_orders.append(create_order(req.user, merchant, t))

        assignments = self.policy.assign(new_orders, self.available_riders(t))
        self.update_orders(assignments, t)
        self.update_riders(assignments, t)
        self.logs.append(compute_step_metrics(t, assignments, self.riders))

    def run(self, start, end, step_minutes=5):
        for t in range(start, end, step_minutes):
            self.step(t)
        return aggregate_metrics(self.logs)